# NovaDesk 试点复盘

管理层内部评审版  2026 年 5 月

# 结论

试点达到平均处理时间不超过 10 分钟的目标，但现有材料不足以支持公开发布决定。36 名活跃用户的平均处理时间从 14 分钟降至 9 分钟；7 次导出错误已重新处理，根因仍待确认。

# 1 试点范围

试点于 2026 年 4 月 8 日至 5 月 3 日开展，共邀请 48 人，其中 36 人达到活跃用户定义。试点用于验证 NovaDesk 批量整理工单功能，不包含公开发布决策。

| 项目 | 结果 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 试点周期 | 2026 年 4 月 8 日至 5 月 3 日 | F01 |
| 参与情况 | 邀请 48 人，活跃 36 人 | F02 |
| 目标 | 平均处理时间不超过 10 分钟 | F05 |
| 发布状态 | 尚未决定是否公开发布 | F08 |

## 方法和口径

活跃用户指试点期间至少完成一次批量整理的人。处理时间比较采用同一业务流程的试点前后平均值；满意度来自 24 份问卷。材料没有提供误差范围或对照组，因此本文只描述变化，不推断因果。

# 2 结果

| 指标 | 结果 | 判断 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均处理时间 | 14 分钟降至 9 分钟 | 达到既定目标 | F03 F05 |
| 导出错误 | 7 次，均已重新处理 | 根因待确认 | F04 |
| 满意度 | 4.2 / 5，共 24 份问卷 | 不能代表全部受邀者 | F06 |

# 3 风险和待确认事项

导出错误  7 次错误的触发条件和根因未提供，公开发布前需要补齐。

反馈代表性  满意度仅来自 24 份问卷，不能推断所有参与者都认可。

发布决策  现有材料明确未作决定，应由负责人完成错误分析后再评审。

# 4 下一步

| 行动 | 负责人 | 截止日期 | 完成条件 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交导出错误分析 | 李文 | 2026 年 5 月 17 日 | 说明 7 次错误的触发条件、影响和修复建议 | F04 F07 |
| 复核发布条件 | 待确认 | 待确认 | 基于错误分析和正式决策记录更新状态 | F08 |

# 附录 事实核对

本文只采用 F01 至 F08。项目名称统一为 NovaDesk；材料没有提供错误根因、正式发布决定和第二项行动的负责人或日期，这些位置均保留待确认。

| 事实 ID | 采用内容 | 正文位置 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 2026 年 4 月 8 日至 5 月 3 日 | 试点范围 |
| F02 | 邀请 48 人，活跃 36 人 | 试点范围 |
| F03 | 平均处理时间 14 分钟降至 9 分钟 | 结论、结果 |
| F04 | 7 次导出错误均已重新处理 | 结论、结果、下一步 |
| F05 | 目标是不超过 10 分钟 | 结论、试点范围、结果 |
| F06 | 满意度 4.2 / 5，共 24 份问卷 | 结果、风险 |
| F07 | 李文于 2026 年 5 月 17 日提交分析 | 下一步 |
| F08 | 尚未决定公开发布 | 结论、试点范围、风险 |

# 修改摘要

| 问题 | 处理 |
| --- | --- |
| 日期、活跃人数和截止日期冲突 | 以 F01、F02、F07 为准并统一全文 |
| 把问卷结果扩大到所有参与者 | 补回收数并限制结论 |
| 把重新处理写成根因解决 | 保留根因待确认 |
| 无决策记录却建议公开发布 | 改为待正式评审 |
| 标题层级和项目名称不一致 | 使用标题样式并统一 NovaDesk |