NovaDesk 试点复盘草稿

面向管理层的内部讨论稿

## 一 项目背景

Nova Desk 团队在 4 月 8 日至 5 月 10 日开展试点，希望验证批量整理工单是否能减少处理时间。项目目标是把平均处理时间降到 10 分钟以内。

本次试点邀请 48 人，其中 40 人成为活跃用户。团队认为采用率非常理想，已经具备公开发布条件。

项目目标是通过批量整理功能减少人工处理时间，并为公开发布提供依据。

# 研究方式

团队邀请试点成员使用批量整理功能，并比较试点前后的平均处理时间。活跃用户是至少完成过一次批量整理的参与者。满意度通过试点结束后的问卷收集。

本稿没有写清统计周期、问卷回收数和导出错误的判断口径。部分记录使用 NovaDesk，部分记录使用 Nova Desk，名称尚未统一。

访谈反馈显示，有人希望字段名称更清楚，也有人希望直接公开发布。由于原始访谈记录没有附在本稿中，这些意见暂时没有数量和来源编号。

# 试点结果

平均处理时间从 14 分钟降到 9 分钟。满意度为 4.2 分，说明所有参与者都认可新流程。

| 指标 | 试点前 | 试点后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均处理时间 | 14 分钟 | 9 分钟 | 达到目标 |
| 活跃用户 | - | 40 人 | 采用率较高 |
| 导出错误 | 0 | 7 | 已经处理 |
| 满意度 | - | 4.2 / 5 | 所有参与者认可 |

### 2.1 问题和风险

试点中出现 7 次导出错误，团队已经重新处理。具体错误原因尚未写入本稿。

部分反馈提到字段命名不够清楚，但没有汇总原始意见。

# 3 讨论

处理时间低于目标值，说明流程已经得到改善。团队还需要确认这个变化是否来自批量整理功能，还是来自成员逐渐熟悉任务。

错误已经重新处理，但重新处理不等于根因已经解决。现有材料没有说明错误发生在哪些文件、是否重复出现或是否影响最终数据。

满意度为 4.2 分，可以说明反馈整体积极。因为没有写问卷回收数量，本稿暂时把它理解为所有参与者的意见。

# 四 下一步

继续优化导出稳定性。

负责人李文在 5 月底前提交错误分析。

尽快公开发布，扩大用户覆盖。

## 附件 数据口径

活跃用户指试点期间至少完成一次批量整理的人。满意度分数来自问卷，但回收数量未记录。

文档中 NovaDesk 与 Nova Desk 指同一项目，后续统一即可。

# 附件 原始记录摘要

| 记录 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 试点开始 4 月 8 日 | 已记录 |
| R02 | 试点结束 5 月 10 日 | 待复核 |
| R03 | 邀请 48 人 | 已记录 |
| R04 | 活跃 40 人 | 待复核 |
| R05 | 处理时间 14 分钟降至 9 分钟 | 已记录 |
| R06 | 导出错误 7 次 | 已记录 |
| R07 | 满意度 4.2 / 5 | 缺回收数 |
| R08 | 建议公开发布 | 无决策记录 |